Załącznik nr 3

WZÓR UMOWY NR ..............

zawartej w dniu ................. 2017 r. w  Świdniku pomiędzy:

Gminą Miejska Świdnik, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15, 21-040 Świdnik, NIP: 7122904551,

Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Świdniku, 21-040 Świdnik, ul. Wojska Polskiego 27, którą reprezentuje mgr Ryszard Borowiec – dyrektor na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Świdnika (Zarządzenie OW Nr 176/2016 z dnia 28.12.2016 r) zwanym dalej „Zamawiającym”,

a .............................................................................. z siedzibą w ……………….

posiadającym REGON nr …………………...... i NIP nr …................................

które reprezentują:

1. ………………………………………………

2. ………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

wyłonionym zgodnie z „Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000,00 EURO” w trybie procedury publicznego zaproszenia do składania ofert cenowych o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pod nazwą „Modernizacja układu zasilania w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Świdniku”.

  - Zakres przedmiotu zamówienia:

- demontaż istniejących kabli i urządzeń, prace przygotowawcze i wykończeniowe,

- wykonanie przyłącza kablowego wraz ze złączem ZK + PP,

- wykonanie wewnętrznej linii zasilającej relacji ZK – PP – tablica TG,

- wymiana tablicy głównej TG, rozdzielnicy kompensacji mocy biernej,

- wykonanie przycisków wyzwalających wyłącznika głównego p. poż.

2. Opis przedmiotu umowy określa:

a) przedmiar robót

b) kosztorys ofertowy

§ 2

Termin wykonania

1. Termin wykonania przedmiotu umowy od 01.06.2017 do 16.08.2017 z zastrzeżeniem, że roboty budowlane mogą być rozpoczęte od 24.06.2017 r.

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę zgłoszenia zakończenia robót budowlanych i gotowości do odbioru końcowego wskazaną w piśmie Wykonawcy złożonym 
w kancelarii szkolnej ZSO Nr 1, potwierdzoną przez inspektora nadzoru.

Zamawiający potwierdzi datę zakończenia na piśmie oraz w protokole odbioru końcowego.

3. Wykonawca oświadcza, że dokonał szczegółowego zapoznania się z ofertą i przedmiarem robót, nie stwierdza występowania w nim wad, przyjmuje go bez uwag, oraz potwierdza możliwość wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 1.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1, strony ustalają wynagrodzenie 
w wysokości:

brutto:................................. zł.

(słownie: ........................................................................................................)

w tym podatek VAT w wysokości 23% w kwocie: ......................................zł.

netto:…..............................  zł.

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty, związane z wykonaniem przedmiotu umowy, zostało wyliczone przez Wykonawcę i wskazane w ofercie oraz jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

3. Wykonawca otrzyma zapłatę w ciągu 30 dni od dnia złożenia Zamawiającemu w jego siedzibie faktury wraz z protokołem odbioru końcowego oraz dowodami i oświadczeniami, o których mowa w § 11 ust. 5 i § 14 ust. 3.

§ 4

Nadzór inwestorski

2. Zamawiającego na budowie będą reprezentować osoby sprawujące nadzór inwestorski:

a) inspektor ....................................w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

3. Zmiana osób przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy 
i Zamawiającego, spowodowana nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi m. in. takimi jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmianą zakresu obowiązków lub nienależytym wykonywaniem obowiązków, nie wymaga zmiany umowy.

4. Zmiana osób na wniosek Wykonawcy wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

2. Wykonawca jest zobowiązany do:

1) wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa, zawartą umową oraz zasadami wiedzy technicznej

2) zapewnienia kompletnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów i sprzętu

4) przestrzegania przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej na terenie budowy

5) stosowania na budowie wyrobów budowlanych zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i obowiązującymi przepisami

6) zapewnienia w czasie wykonywania robót:

a) bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy

b) niezbędnych tymczasowych dróg dojazdowych

c) wszelkich osłon, ogrodzeń, trwale i skutecznie odgradzających teren budowy, świateł, znaków ostrzegawczych i itp.

7) prowadzenia robót w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umowy nie zakłócać więcej niż to jest konieczne warunków życia oraz dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający jest zobowiązany do:

1) organizowania i uczestniczenia w spotkaniach roboczych

3) potwierdzenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

4) uzgadniania na bieżąco, w terminie do 7 dni, przedkładanych przez Wykonawcę propozycji rozwiązań projektowych

5) dokonania odbioru dokumentacji projektowej

6) przekazania Wykonawcy terenu budowy w ciągu 7 dni, od dnia otrzymania od Wykonawcy pozwolenia na budowę i/lub zgody na wykonanie robót, oraz użyczenia na okres trwania budowy jednego kompletu dokumentacji projektowej

7) dokonania odbioru robót budowlanych

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność Wykonawcy za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

§ 7

Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie ze swoją ofertą, wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo (na roboty budowlane), a także projektu jej zmiany.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy (na roboty budowlane), poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy i jej zmiany.

5. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

6. Wykonawca jest zobowiązany do określenia w umowie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie dostawy, usługi lub roboty budowlanej, nie później jednak niż do dnia zakończenia niniejszej umowy.

7. Zamawiający w przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 1 i 6 może w terminie 14 dni zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy i projektu jej zmiany oraz może zgłosić sprzeciw do umowy i jej zmiany.

§ 8

Ubezpieczenie

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem, związanym z realizacją przedmiotu umowy, jak również za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.

2.Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 100 000 zł.

3. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni od daty wystawienia polisy.

§ 9

Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony przewidują naliczanie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, za:

a) każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1, jednak nie więcej niż 20 % tego wynagrodzenia

b) każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,3 % wartości brutto elementów robót budowlanych, w których stwierdzono wady, jednak nie więcej niż 30 % tej wartości

c) odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1

d) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1 % należnego im wynagrodzenia

e) nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości należnych z tego tytułu odsetek ustawowych

f/ nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo (robót budowlanych) lub projektu jej zmiany – w wysokości 1000 złotych za każdy projekt lub projekt zmiany umowy

g) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1000 złotych za każdy projekt lub projekt zmiany umowy

h) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 1000 złotych

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

5. Kary umowne powinny być zapłacone przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy, w terminie 7 dni od daty powiadomienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty.

6. Zamawiający może potrącić należną mu kwotę kary w dowolnym terminie, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy – z wynagrodzenia za wykonanie umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z dowolnej należności Wykonawcy.

§ 10

Realizacja robót budowlanych

1. W miarę postępu robót budowlanych kierownik robót zgłasza do odbioru inspektorowi nadzoru elementy wykonanych robót.

2. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru tych robót.

3. Kierownik robót, w imieniu Wykonawcy na piśmie zgłasza zakończenie robót budowlanych i gotowość do odbioru końcowego, a inspektor nadzoru potwierdza ten fakt.

4. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający uzna, że przedłożone przez Wykonawcę wyniki pomiarów, prób lub badań mogą być nieprawidłowe, to zleci na swój koszt ponowne pomiary, próby lub badania.

W przypadku wykazania, że zastosowane wyroby budowlane, urządzenia, techniki i technologie są niezgodne z umową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, kosztami przeprowadzenia czynności zostanie obciążony Wykonawca i zostaną one potrącone z wynagrodzenia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub innej należności Wykonawcy. W przeciwnym przypadku koszty obciążą Zamawiającego.

§ 11

Warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo fakturą końcową, wystawioną za roboty budowlane.

2. Wykonawca może złożyć Zamawiającemu fakturę pod warunkiem wcześniejszego podpisania przez strony umowy protokołu odbioru końcowego.

3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę fakturę niezgodnie z treścią ust. 2, to faktura zostanie zwrócona bez księgowania.

4. W przypadku zawarcia umów, o których mowa w § 7, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury zestawienie zobowiązań, za zrealizowane roboty budowlane, usługi i dostawy, wynikających z zawartych umów ze wszystkimi podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, wraz z ich oświadczeniami o otrzymaniu przysługujących im wymagalnych należności.

5. Zapłata za roboty powierzone podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie uiszczona po udokumentowaniu całości należnej zapłaty na ich rzecz przez Wykonawcę.

6. W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na podstawie zaakceptowanych umów, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców.

Kwota zapłaconego wynagrodzenia zostanie potrącona z należności Wykonawcy.

7. Faktura za wykonane roboty zostanie wystawiona wg poniższego wzoru:

Nabywca:

Gmina Miejska Świdnik

Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15

21-047 Świdnik NIP: 7122904551

Odbiorca:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1

Ul. Wojska Polskiego 27

21-040 Świdnik

8. Za nieterminową zapłatę faktury Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej.

§ 12

Odbiór końcowy

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, 
ul. Wojska Polskiego 27 pismo, w którym zgłosi przedmiot umowy do odbioru końcowego i załączy:

a) kompletną dokumentację powykonawczą budowy w wersji papierowej (1 egzemplarz).

c) dokumenty potwierdzające zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom.

d) dokumenty gwarancyjne, o których mowa w § 14 ust. 3

(Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów gwarancyjnych najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego)

e) warunki udzielonej gwarancji

f) instrukcję konserwacji, użytkowania i ochrony obiektu

g) protokół przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego w zakresie konserwacji, użytkowania 
i ochrony obiektu

2. Zamawiający w terminie 14 dni, od daty złożenia dokumentów wskazanych w ust. 1, potwierdzi na piśmie gotowość (lub jej brak) do odbioru końcowego przedmiotu umowy, powoła komisję odbioru i wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru.

3. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru, że przedmiot umowy posiada wady, Zamawiający może:

a) w przypadku wad istotnych – odmówić dokonania odbioru z winy Wykonawcy i wyznaczyć termin nie krótszy niż 14 dni na usunięcie wad lub odstąpić od umowy,

b) w przypadku wad nieistotnych – dokonać odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy niż 14 dni, na usunięcie wad.

4. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę lub nie wywiązywania się z terminów, o których mowa w ust. 3, Wykonawca wyraża zgodę Zamawiającemu na zlecenie usunięcia wad innemu uprawnionemu podmiotowi, i obciążenia kosztami Wykonawcę lub potrącenia tych kosztów z wynagrodzenia za umowę lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury i rozliczenia zapłaty Wykonawcy

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty brutto, co stanowi kwotę …............ złotych,

słownie: …....................................................................................................................złotych

2. Zabezpieczenie jest wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zabezpieczenie będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 14

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu część zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiącej 70% kwoty zabezpieczenia, zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego wraz z odsetkami (za okres zdeponowania) wynikającymi z umowy rachunku bankowego na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, na którym było przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek oferenta.

Pozostała część kwoty zabezpieczenia w wysokości 30% zostanie zatrzymana przez Zamawiającego jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu udzielenia rękojmi i zostanie zwrócona w ciągu 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

Tak utworzona kwota zwrócona zostanie po podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego wraz z odsetkami za okres zdeponowania, wynikającymi z umowy rachunku bankowego zawartego na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, na którym była przechowywana, pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek oferenta.

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji

### ubezpieczeniowych lub bankowych, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej

### kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczeniach podmiotów o których mowa art. 6b ust. 5

### pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

### Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 359) okres ich obowiązywania

### powinien być nie krótszy niż 30 dni licząc od daty odbioru końcowego.

3. Dokumenty gwarancyjne wniesione jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesione w formach: gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych , poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczeniach podmiotów o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 359) powinny być przekazane najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót i być ważne do daty co najmniej 15 dni późniejszej od daty upływu okresu rękojmi. Oryginały tych dokumentów po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego muszą zostać przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

4. W przypadku nie wniesienia dokumentów gwarancyjnych lub przedstawienia dokumentów wadliwych, o których mowa w ust. 3, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 15

Rękojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 24 miesięcy, i przekaże Zamawiającemu warunki udzielonej gwarancji.

2. Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4. Strony uzgadniają, że w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający będzie przeprowadzał z udziałem Wykonawcy coroczne przeglądy, mające na celu ujawnienie ewentualnych wad w wykonanym obiekcie.

5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez Zamawiającego wad w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia.

6. Jeżeli usunięcie wad ze względów technicznych, organizacyjnych lub prawnych nie jest możliwe w terminie 14 dni, to Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Po otrzymaniu stosownego powiadomienia Zamawiający wyznaczy nowy termin. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad.

7. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywania się z terminów, o których mowa w ust. 5 i 6,  Zamawiający zleci usunięcie wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrąci te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z dowolnej należności Wykonawcy.

8. Na okoliczność usunięcia wad sporządzony zostanie protokół z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy.

9. W razie ujawnienia przez Zamawiającego wad, termin gwarancyjny zostanie wydłużony o okres czasu, który upłynie pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o ujawnieniu wad i datą usunięcia wad.

§ 16

Odbiór ostateczny

1. Odbiór ostateczny odbędzie się na wniosek Zamawiającego, a informacja o odbiorze zostanie przesłana Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.

2. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu gwarancji i rękojmi przed upływem okresu gwarancji i rękojmi z udziałem Wykonawcy.

W przypadku nie przybycia przedstawicieli Wykonawcy (mimo skutecznego powiadomienia) Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia samodzielnie przeglądu oraz sporządzenia stosownego protokołu.

3. Strony ustalają, że podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru

ostatecznego stanowić będzie podstawę do rozliczenia zabezpieczenia należytego wykonania

umowy.

§ 17

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy lub informacji o następujących zdarzeniach:

a) Wykonawca nie podjął realizacji przedmiotu umowy pomimo wygrania konkursu w ciągu jednego miesiąca od daty wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia przedmiotu umowy,

b) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego uporczywie nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowy,

c) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację na okres dłuższy od jednego miesiąca,

d) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej celem przekształcenia lub restrukturyzacji,

e) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się swojego majątku na rzecz wierzycieli,

f) Wykonawca opóźnia się z realizacją umowy w taki sposób, że można w sposób uzasadniony przypuszczać, że nie dotrzyma on terminu realizacji, co spowoduje straty Zamawiającego,

g) Wykonawca nie zrealizował przedmiotu umowy w terminie, który upłynął, a opóźnienie wynosi minimum 30 dni.

2. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, to Wykonawca jest zobowiązany w terminie 30 dni:

1) sporządzić protokół określający stan zaawansowania robót według stanu na dzień odstąpienia, i przekazać Zamawiającemu do zatwierdzenia,

2) zabezpieczyć już wykonane roboty na swój koszt,

3) usunąć niezwłocznie z terenu budowy urządzenia i obiekty zaplecza budowy, przez niego dostarczone lub wzniesione,

4) W przypadku nieprzekazania przez Wykonawcę terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić innemu podmiotowi:

a) sporządzenie protokołu stanu zaawansowania robót budowlanych,

b) zabezpieczenie wykonanych robót,

c) usunięcie z terenu budowy urządzeń i obiektów zaplecza budowy, dostarczonych lub wzniesionych przez Wykonawcę, a związanymi z tym kosztami obciążyć Wykonawcę lub potrącić te koszty z wynagrodzenia umownego, zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z dowolnej należności Wykonawcy.

3. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, to Zamawiający może dokonać odbioru robót, zrealizowanych zgodnie z umową i wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, oraz zapłacić za nie.

4. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy z winy Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy lub informacji o następujących zdarzeniach:

a) Zamawiający nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty w ciągu trzech miesięcy od terminu płatności  ustalonego w warunkach umowy,

b) Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, że nie będzie mógł pokrywać zobowiązań wynikających z umowy, w szczególności zobowiązań finansowych,

c) Zamawiający utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia odbioru przedmiotu umowy.

5. Jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z winy Zamawiającego, to Wykonawca jest zobowiązany w terminie 30 dni:

a) sporządzić protokół określający stan zaawansowania robót według stanu na dzień odstąpienia, i przekazać Zamawiającemu do zatwierdzenia,

b) zabezpieczyć wykonane już roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Zamawiającego

c) przedłożyć Zamawiającemu wycenę materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową,

d) zgłosić do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót już wykonanych, zabezpieczających,

materiałów, konstrukcji i urządzeń, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu budowy,

6. Jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z winy Zamawiającego, to Zamawiający jest zobowiązany w terminie 30 dni:

a) dokonać odbioru robót, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy oraz zapłacić za nie,

b) dokonać odbioru i odkupić materiały, konstrukcje i urządzenia, określone w ustępie 5c),

c) zapłacić Wykonawcy za nierozliczone w inny sposób koszty budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

d)przejąć od Wykonawcy teren budowy.

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

8. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

9. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy (jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z winy Zamawiającego), będzie następujący:

a) w przypadku wykonania części robót budowlanych  nastąpi odliczenie wartości robót niewykonanych od ogólnej wartości przedmiotu umowy,

b) kosztorys robót niewykonanych przygotuje Wykonawca i uzyska akceptację Zamawiającego,

c) wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie wykonanych robót oraz związane z kosztami budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy zostanie wyliczone na podstawie kosztorysu przedłożonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego, w oparciu o stawki, narzuty i ceny czynników produkcji przyjęte z zeszytów Sekocenbud (jako średnie) aktualnych dla terminu odstąpienia.

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą w pierwszej kolejności Katalogi Nakładów Rzeczowych, w drugiej kolejności Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

§ 18

Zmiana umowy

1. Zmiany w umowie można wprowadzić za zgodą obu stron na piśmie, w formie aneksu.

2. Zamawiający w szczególności dopuszcza możliwość zmiany umowy w następującym zakresie i na warunkach:

2.1 Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy jest ona spowodowana:

a) warunkami atmosferycznymi – w szczególności długotrwałymi opadami deszczu lub śniegu, porywistym wiatrem, niskimi i wysokimi temperaturami powietrza, które to przyczyny uniemożliwiają lub utrudniają w wysokim stopniu wykonanie robót zgodnie z technologią i przepisami bhp,

b) ujawnieniem niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich usunięcia przez specjalistyczne służby,

c) siłą wyższą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

d) wydłużeniem terminów uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji przez Wykonawcę i Zamawiającego, pomimo dopełnienia przez Wykonawcę i Zamawiającego należytej staranności,

e) wydłużeniem terminów uzyskania niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej przez Wykonawcę, pomimo dopełnienia przez Wykonawcę należytej staranności

Informacja o powyższych faktach musi być potwierdzona przez inspektora nadzoru i przekazana Zamawiającemu na piśmie.

W przypadku wystąpienia opóźnień spowodowanych wyżej wymienionymi okolicznościami, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi uzasadnionej przerwy lub przestoju.

3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę i uzyskanie zgody drugiej strony umowy.

4. Bez zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace mające na celu niezwłoczne zapobieżenie awarii, szkodzie lub utracie życia i zdrowia, o czym Wykonawca zobowiązany jest natychmiast zawiadomić Zamawiającego.

§ 19

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawo budowlane.

§ 20

Sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.

§ 21

Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej wierzytelności pieniężne, wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu cesji (przelewu wierzytelności) na rzecz osób trzecich.

§ 22

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:								Wykonawca:

1. …………………………..						1. ………………………………

2. ………………………………

Załączniki

1. kosztorys ofertowy

W przypadku, gdy Wykonawca w Załączniku Nr 2  – formularz zapytania cenowego oświadczy, że zamówienie zrealizuje sam, to nie będą miały zastosowania zapisy we wzorze umowy dotyczące podwykonawców.